# 1. Architecture technique finale

Architecture web classique mais très robuste pour un projet académique.

Client (Next.js)
       |
       | REST API
       |
Backend Laravel
       |
MySQL Database

Technologies :

### Frontend

- Next.js

- React

- Axios

- Tailwind (UI rapide)

### Backend

- Laravel 10+

- Laravel Sanctum ou JWT

- Eloquent ORM

- Laravel Queue (optionnel)

### Base de données

- MySQL / MariaDB

### Classe virtuelle

Solutions simples à intégrer :

- Jitsi Meet (recommandé)

- Zoom API

- Daily.co

# 2. Structure complète du projet

## Structure globale

elearning-platform/
│
├── frontend-nextjs/
│
└── backend-laravel/

# 3. Structure backend Laravel

backend-laravel/
│
├── app/
│
├── Models/
│   User.php
│   Course.php
│   Module.php
│   Lesson.php
│   Enrollment.php
│   Session.php
│   Evaluation.php
│   Question.php
│   Result.php
│   Certificate.php
│
├── Http/
│   ├── Controllers/
│   │
│   ├── AuthController.php
│   ├── UserController.php
│   ├── CourseController.php
│   ├── LessonController.php
│   ├── EnrollmentController.php
│   ├── EvaluationController.php
│   ├── ResultController.php
│   ├── SessionController.php
│
│   ├── Middleware/
│
├── database/
│
├── migrations/
│
├── seeders/
│
├── routes/
│   api.php
│
└── config/

# 4. Structure frontend Next.js

frontend-nextjs/
│
├── app/
│
├── auth/
│   login/
│   register/
│
├── dashboard/
│   student/
│   teacher/
│   admin/
│
├── courses/
│   list/
│   details/
│
├── lessons/
│
├── virtual-class/
│
├── evaluations/
│
├── results/
│
├── components/
│   Navbar
│   Sidebar
│   CourseCard
│   LessonViewer
│   Quiz
│
├── services/
│   api.js
│
└── utils/

# 5. Modèle de base de données (Laravel)

### Table users

id
name
email
password
role
created_at

roles :

admin
teacher
student

### Table courses

id
title
description
teacher_id
created_at

### Table modules

id
course_id
title
order

### Table lessons

id
module_id
title
content
video_url
pdf_file

### Table enrollments

id
user_id
course_id
date

### Table sessions (classe virtuelle)

id
course_id
date
meeting_link

### Table evaluations

id
course_id
title
type

### Table questions

id
evaluation_id
question
type

### Table answers

id
question_id
answer
is_correct

### Table results

id
user_id
evaluation_id
score

### Table certificates

id
user_id
course_id
date_emission

# 6. Processus global de l’application

### Inscription

User → Register
      → Validation
      → Création compte

### Connexion

User → Login
      → Auth Laravel
      → Token

### Création cours

Teacher
   → Create course
   → Add modules
   → Add lessons

### Inscription étudiant

Student
   → Browse courses
   → Enroll

### Apprentissage

Student
   → Course
   → Lessons

### Classe virtuelle

Teacher
   → Schedule session
Student
   → Join meeting

### Evaluation

Teacher → Create quiz
Student → Answer
System → Calculate score

# 7. Répartition des tâches (5 développeurs)

## Assom — Lead Backend

Responsable :

- architecture Laravel

- authentification

- sécurité

- API structure

Modules :

Auth
Users
Middleware
Roles

## Thierry — Base de données

Responsable :

- MCD

- migrations Laravel

- relations Eloquent

- seeders

Modules :

users
courses
modules
lessons
enrollments

## Kamga — Backend fonctionnalités

Responsable :

cours
leçons
évaluations
résultats
certificats

Controllers :

CourseController
LessonController
EvaluationController
ResultController

## Fotso — Frontend

Responsable :

UI
dashboard
cours
leçons
évaluations

Pages :

login
register
dashboard
courses
lessons
quiz

## Keng — Classe virtuelle + intégration

Responsable :

API visio
session planning
chat

Modules :

VirtualClass
Session
Meeting

# 8. Planning détaillé (14 jours)

Le planning du cahier des charges indique une durée totale de 14 jours avec plusieurs phases : analyse, développement, intégration et déploiement.

Cahier_des_Charges_Plateforme_E…

# Jour 1 — Analyse

Produire :

diagramme cas d'utilisation
diagramme classes
diagramme activité

# Jour 2 — Conception

Produire :

MCD
MLD
architecture API

# Jour 3 — Setup projet

Installer :

Laravel
Next.js
MySQL
Git

# Jour 4 — Authentification

Implémenter :

register
login
JWT
roles

# Jour 5-6 — Gestion cours

Implémenter :

create course
edit course
list course

# Jour 7 — Leçons

Implémenter :

add lesson
video
pdf

# Jour 8 — Inscription cours

Implémenter :

enroll student
course access

# Jour 9 — Evaluation

Implémenter :

quiz
questions
answers

# Jour 10 — Résultats

Implémenter :

calculate score
save results

# Jour 11 — Dashboard

Implémenter :

teacher dashboard
student dashboard

# Jour 12 — Classe virtuelle

Implémenter :

session
meeting link
join class

# Jour 13 — Tests

Tester :

API
frontend
roles

# Jour 14 — Déploiement

Livrer :

plateforme
documentation
rapport

# 9. Commandes importantes

### Installer Laravel

composer create-project laravel/laravel backend

### Config base de données

.env

DB_DATABASE=elearning
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

### Migrations

php artisan migrate

### Créer modèle

php artisan make:model Course -mcr

### Lancer serveur

php artisan serve

### Next.js

npx create-next-app frontend

### Installer axios

npm install axios

# 10. Workflow Git

Branches recommandées :

main
develop
backend
frontend
feature-auth
feature-course
feature-classroom

# 11. Priorités MVP

Ne pas perdre du temps sur les extras.

Priorité :

1️⃣ Authentification
2️⃣ Gestion utilisateurs
3️⃣ Gestion cours
4️⃣ Leçons
5️⃣ Inscription cours
6️⃣ Classe virtuelle
7️⃣ Evaluation
8️⃣ Résultats
9️⃣ Dashboard

# 12. Améliorations intelligentes (pour la soutenance)

Ajoutez :

### Certificat PDF

Laravel package :

dompdf

### Progression étudiant

progress %

### Analytics dashboard

chart.js

### Notifications

email
alerts

# 13. Améliorations adaptées au Cameroun

Le document d’étude souligne plusieurs contraintes locales : connexion limitée, manque d’équipements et accès difficile à l’éducation dans certaines zones.

E-Learning-and-Classe-Virtuelle…

Donc :

Optimiser :

mobile-first
faible consommation data
vidéo compressée

# 14. Livrables finaux attendus

Pour impressionner le jury :

code source
documentation technique
diagrammes UML
tests
guide utilisateur